# ANEXO 7

# Convite 001/2011

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

#### CONTRATO nº _________

#### CONVITE N° 001/2011

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS QUE ENTRE SI FIRMAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ E A EMPRESA_________________________________

Por este instrumento contratual, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.437.516/0001-76, sediada na Praça dos Três Poderes, nº 74 – Centro, na Cidade de Jacareí-SP, nesse ato representada por seu Presidente, Vereador ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº _________________SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº _________, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa __________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________, com sede na cidade de __________, na _________, neste ato representada por _____________, (estado civil), (nacionalidade), portador da cédula de identidade RG nº _________________SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº _________, doravante simplesmente denominada como CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS decorrente da licitação modalidade Convite n° 001/2011, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, na Lei Federal nº 10.192/01 e no Código de Defesa do Consumidor, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

- DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

  - EXECUÇÃO DE REFORMA para ADAPTAÇÃO E  criação de Estudio e sala de edição  DA tv cÂMARA no prédio da CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, que deverá obedecer as especificações do projeto técnico e memorial descritivo (ANEXO 1), com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, máquinas, equipamentos, apetrechos, e tudo mais que se fizer necessário para execução dos serviços, de conformidade com os requisitos previstos e exigidos no Convite 001/2011.

- DO VALOR

  - O valor global do presente CONTRATO é de R$ (valor em reais e por extenso).

    - O valor de R$ (em reais e por extenso) será atendido, no presente exercício, pela conta da dotação 01.031.0001.1001-4.4.90.51

    - Os preços contratados terão seus valores fixados em reais, não comportando reajustes em prazo inferior a 12 (doze) meses da vigência contratual, nos termos da legislação vigente.

- da garantia contratual

  - Constitui-se garantia para o cumprimento das obrigações assumidas a importância de R$ .............. (5% do valor global pactuado), depositada na Tesouraria da Câmara Municipal de Jacareí, sob a forma de (especificar: dinheiro, título da divida pública, Seguro Garantia ou carta de fiança bancária), havendo ainda, se for o caso, a prestação de garantia adicional, conforme exigido no artigo 48, inciso II, parágrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.648/98.

  - Se por qualquer razão, durante a execução contratual for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a Contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originariamente aprovados pela CONTRATANTE.

  - A garantia de execução do Contrato, ou seu saldo, se houver, somente será devolvida à Contratada após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas.

- DO PRAZO

  - O prazo de execução da obra objeto deste Contrato será de 30 (trinta) dias, devendo a CONTRATADA seguir o projeto técnico e memorial descritivo rigorosamente, na realização dos serviços, cuja contagem temporal se iniciará pela data de assinatura do presente instrumento contratual.

    - Eventuais atrasos na execução dos serviços devem ser expressamente justificados perante a CONTRATANTE.

    - Poderá haver a antecipação do prazo de entrega, desde que autorizados pela CONTRATANTE.

  - No caso de redução ou acréscimo dos serviços, poderá ocorrer antecipação ou prorrogação do prazo contratual, dentro dos limites legais, observando-se o disposto no art. 57, § 1°, incisos I a VI, da Lei Federal n° 8.666/93.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado na Tesouraria da Câmara Municipal de Jacareí, em até 05 (cinco ) dias úteis após a entrega  dos serviços e da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, que se dará após a aprovação pela Assessoria de Comunicações - TV Câmara.

    - Ao se constatarem erros ou rasuras na Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, não ocorrerá o correspondente pagamento, até que sejam efetuadas as devidas correções.

  - Quando da realização do pagamento, se devidos, serão procedidos descontos, sem obrigatoriedade de prévio aviso:

    - de eventuais multas;

    - do imposto sobre serviço de qualquer natureza;

    - do imposto sobre a renda devida na fonte sobre o objeto contratado;

  - O atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE implicará o acréscimo de juros compensatórios à fração de 0,33% ao dia sobre o valor da parcela devida, salvo a incidência na cláusula "5.1.1-", que desobriga o pagamento de correção monetária, juros ou multas pela CONTRATANTE.

- da fiscalização

  - A CONTRATANTE exercerá fiscalização da execução dos serviços contratados, por intermédio do funcionário Ruy Carlos Gomes, com poderes para, dentre outros, fazer recomendações e questionamentos, executar medições e notificar a CONTRATADA em caso de verificação de qualquer não conformidade na execução dos serviços ou na obra em si.

  - O exercício da fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE em hipótese alguma eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades técnicas, contratuais e legais.

- da EXECUÇÃO do objeto

  - O serviço, objeto deste contrato, será prestado sob o regime de execução indireta de empreitada por preço global, devendo ser executado na conformidade com as especificações integrantes da Carta-Convite n° 001/2011 (projeto técnico, memoriais descritivos, etc...), observando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

  - Os serviços, ou suas parcelas, entregues em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos, incorreções ou incompatíveis com as condições propostas, deverão ser objetos de revisão em até, no máximo, 05 (cinco) dias corridos contados a partir da comunicação feita pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para esta.

- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Caberá à CONTRATADA:

    - a execução de reforma para adaptação e criação de estúdio e sala de edição  da TV Câmara, inclusive fornecendo materiais, máquinas, equipamentos, apetrechos, mão-de-obra e tudo o mais que se fizer necessário para execução dos serviços, tudo de rigorosa conformidade com os requisitos previstos e exigidos na Carta-Convite 001/2011 e neste instrumento contratual.

    - responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 da Lei Federal n° 8.666/93;

    - apresentar, quando do início da prestação dos serviços, os equipamentos mínimos necessários para completa execução do objeto licitado;

    - responder, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, notificação feita pelo servidor  Ruy Carlos Gomes nos termos da cláusula "6.1-" deste CONTRATO;

    - manter os funcionários, na execução dos serviços, devidamente uniformizados, portando crachás de identificação e utilizando os correspondentes equipamentos de proteção individual;

    - desvincular da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer funcionário ou operário cujo serviço não esteja a contento, de acordo com os critérios da Fiscalização da CONTRATANTE;

    - obedecer ao constante na CLT, com todas suas alterações, bem como na Portaria n° 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho;

    - adotar medidas preventivas, precauções e cuidados tendentes a evitar acidentes de trabalho, danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais ocorrências, ficando responsável pelos danos que advirem de sua omissão;

    - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária, trabalhista e previdenciária, bem como por todas as despesas decorrentes da execução do CONTRATO;

    - manter durante a execução do CONTRATO todas as condições de qualificação apresentadas no processo licitatório;

    - manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente integralmente em todos os seus atos;

    - comunicar, de imediato, à CONTRATANTE eventos ou características relevantes, que possam vir a afetar o objeto do presente CONTRATO;

    - responderá pela qualidade, correção e pontualidade dos serviços que constituem objeto do presente contrato, obrigando-se a refazer, corrigir e sanear aqueles que não ofereçam boa qualidade ou não satisfaçam as condições exigidas.

  - Caberá à CONTRATANTE:

    - o pagamento do preço ajustado, nos períodos fixados neste CONTRATO, sob pena de, em caso de eventual atraso no adimplemento da obrigação, sujeitar-se ao pagamento de juros moratórios nos termos da cláusula "5.3-", sem prejuízo do disposto no art. 78, inciso XV, da Lei Federal n° 8.666/93.

- do recebimento do objeto

  - Quando concluídos os serviços, a CONTRATADA requererá a elaboração do Termo de Recebimento Provisório da obra, o qual será lavrado em no máximo 10 (dez) dias corridos da data do requerimento, após vistoria e a constatação de que os serviços foram executados conforme pactuado e se encontram em perfeitas condições.

  - Efetuado o recebimento provisório, a obra permanecerá em observação durante 90 (noventa) dias corridos, sendo que neste prazo a CONTRATADA deverá executar, sob sua responsabilidade e expensas, todos os reparos que se fizerem necessários.

    - Findado o prazo acima citado, será efetuada nova vistoria pela CONTRATANTE e, comprovado o cumprimento de todas as exigências contratuais, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

- DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  - Integram o presente CONTRATO, como se aqui transcritos, os documentos a seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

    - Edital da Licitação e seus Anexos.

    - Proposta datada de (data da proposta).

    - Nota de Empenho (número do empenho) emitida em (data de emissão).

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Ocorrendo inadimplemento injustificado na execução dos serviços, ou no caso de serviços executados em desacordo com o especificado, ou ainda se verificando quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste, estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com os artigos 86 e 87 e parágrafos, da Lei Federal n º 8.666/93:

    - pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, por culpa da CONTRATADA, esta incorrerá em sansões de advertência, calculadas sobre o valor total do contrato ou remanescente, da forma prevista no Ato da Mesa n º 003/99 da Câmara Municipal de Jacareí e em conformidade com o artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

    - multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor dos serviços não executados;

    - multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na proporção de 1% (um por cento) da obrigação inadimplente, até no máximo de 30 (trinta) dias;

    - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 02 (dois) anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

    - rescisão contratual, independente de prévia notificação, ressalvando-se à CONTRATANTE o direito de pleitear judicialmente eventuais perdas e danos decorrentes da inadimplência do CONTRATO por parte da CONTRATADA;

  - A aplicação de uma das penalidades acima descritas não exclui outras que por porventura venha a CONTRATADA a sofrer.

  - As penalidades previstas neste CONTRATO não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

- RESCISÃO CONTRATUAL

  - Este CONTRATO poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93, considerando especialmente o seguinte:

    - a rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplemento das partes ou conveniência para a CONTRATANTE, respeitadas suas consequências legais, nos moldes dos art. 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666/93;

    - o não cumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais, especificações, prazos ou projetos;

    - o cumprimento irregular de quaisquer cláusulas contratuais, especificações, prazos ou projetos;

    - a lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATADA a considerar a impossibilidade da execução dos serviços estipulados;

    - o atraso injustificado no início das obras;

    - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que não serão admitidas durante a vigência do CONTRATO;

    - a decretação de falência ou a instauração de insolvência da contratada ou de qualquer de seus sócios;

    - a dissolução da sociedade;

    - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do CONTRATO;

    - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A CONTRATADA se obriga à execução integral dos serviços objeto deste CONTRATO, pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.

  - O presente CONTRATO entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo sua eficácia condicionada à publicação oficial deste Termo.

- DO FORO

  - Fica eleito o foro da Comarca de Jacareí – SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais questões decorrentes deste CONTRATO ou sua execução.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma, teor e conteúdo, na presença de duas testemunhas.

Jacareí, (DATA).

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Contratante

EMPRESA

Contratada

Testemunhas:

1.

RG:

2.

RG:

# Comments

divisão em itens separados.

Qual é o percentual correto? 0,33 ou 0,033?