(ANEXO VIII)

# MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

#### CONTRATO n.º _____

#### Tomada de Preços nº 001/2007

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS QUE  ENTRE SI FIRMAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ E A EMPRESA

Por este instrumento contratual, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 50.437.516/0001-76, sediada na Praça dos Três Poderes, n.º 74 – Centro, na Cidade de Jacareí-SP, nesse ato representada por seu Presidente, Vereador JOSÉ CARLOS DIOGO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º _________________SSP/SP , inscrito no CPF/MF sob o n.º _________, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa __________________ , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________ , com sede na cidade de __________ , na _________ , neste ato representada por _____________, (estado civil), (nacionalidade), portador da cédula de identidade RG n.º _________________SSP/SP , inscrito no CPF/MF sob o n.º _________ , doravante simplesmente denominada como CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços n.º 001/2007, com fundamento na Lei n.º 8.666/93, com alterações introduzidas pelas Leis n.º 8.880/94, 8.883/94, 9.648/98 e Medida Provisória n.º 1.750, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para construção de prédio anexo para ampliação da instalação predial da Câmara Municipal de Jacareí, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra, de acordo com o projeto básico de arquitetura, executivos e complementares (ANEXO I), memorial descritivo (ANEXO II), cronograma físico financeiro (ANEXO III).

CLÁUSULA 2ª - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. O valor global do presente CONTRATO, fixo e irreajustável, nos termos da legislação vigente, é de R$  (valor em reais e por extenso).

2.2. O valor de (valor em reais e por extenso), serão atendidas, no presente exercício, a conta da dotação 01.031.0001.1003-4.4.90.51 e o valor de (valor em reais e por extenso) será empenhada posteriormente para fazer face às despesas no próximo exercício financeiro.

2.3. O pagamento será efetuado na Tesouraria da Câmara de Jacareí, mesalmente, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, que se dará após a aprovação de cada uma das etapas acordadas, que será a somatória das medições quinzenais.

2.4. Quando da realização do pagamento, se devidos, serão descontados, sem obrigatoriedade de prévio aviso, as multas eventuais, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, e o imposto sobre a renda devida na fonte sobre o objeto contratado, bem como deverá a CONTRATADA apresentar cópia autentica da Guia da Previdência Social - GPS devidamente quitada e comprovante de pagamento e recolhimento referentes aos direitos trabalhistas e previdenciários (holerite ou recibo de pagamento) dos funcionários envolvidos na presente prestação de serviços, referente ao período de pagamento.

2.5. O atraso no pagamento implicará na aplicação de juros moratórios à fração de 0,033% ao dia calculado sobre o valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA 3ª - PRAZO, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. O serviço, objeto desta licitação, será prestado sob o regime de execução indireta de empreitada por preço global, devendo ser executado na conformidade com o memorial descritivo (ANEXO II), conforme cronograma apresentado, que será contado a partir da data da assinatura do CONTRATO.

3.1.1 De acordo com Cronograma Físico Financeiro, o prazo de execução da obra objeto deste Contrato será de ............ (.............), devendo a CONTRATADA  concluir cada etapa prevista no cronograma nos prazos ali fixados, sendo necessário justificar expressamente, perante à CONTRATANTE, todo e qualquer eventual atraso.

3.1.1.1 Poderá haver antecipação dos prazos fixados no cronograma, desde que autorizados pela Comissão eleita para esta finalidade e pelo Engenheiro Fiscal da Câmara Municipal de Jacareí.

3.1.2. Caso ocorra redução ou acréscimo do serviço, objeto desta licitação, poderá ocorrer antecipação ou prorrogação do prazo contratual, dentro dos limites legais, e observando o disposto no Art. 57, § 1°, incisos I a VI, da Lei Federal n° 8.666/93.

3.2. O presente CONTRATO entrará em vigor no dia ....... de ... de 2007 , sendo sua eficácia condicionada à publicação oficial deste Termo.

3.2.1 - A contratação do objeto licitado dar-se-á mediante a assinatura do contrato elaborado pela Câmara Municipal de Jacareí, em estrita conformidade com o disposto em Lei, e dele farão parte este instrumento convocatório e a proposta vencedora, bem como quaisquer outros documentos integrantes do procedimento licitatório;

3.3 -	Regularmente convocada para assinar o Contrato, a adjudicatária cumprirá fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o qual sua omissão caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas (artigos 77 a 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Ato da Mesa n.º 003/99);

3.4 - 	Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais a empresa a ser contratada deverá depositar, na Tesouraria da Câmara Municipal de Jacareí, antes da assinatura do Contrato e tão logo tenha sido notificada, uma importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global a ser pactuado, se for o caso, mais prestação de garantia adicional conforme exigido no artigo 48, inciso II, parágrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.648/98;

3.4.1 – A garantia de execução do instrumento contratual poderá ser prestada em dinheiro, em título da divida pública, Seguro garantia ou carta de fiança bancaria, conforme disposto no artigo 56 da lei Federal 8.666/93, com suas alterações;

3.4.2 – A garantia em titulo de crédito terá sua aceitação condicionada à concordância da Câmara Municipal de Jacareí, e implicará, necessariamente, na transferência para esta dos títulos caucionados mediante endosso;

3.4.3 – Se por qualquer razão, durante a execução contratual for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a Contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originariamente aprovados pela Câmara Municipal de Jacareí;

3.4.4 – A garantia de execução do Contrato ou seu saldo, se houver, somente será devolvida à Contratada após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumida.

3.5. A fiscalização sobre a execução do objeto dar-se-á da seguinte maneira:

3.5.1. A fiscalização da obra será realizada por profissional indicado pela Câmara Municipal de Jacareí, sendo que qualquer anormalidade verificada na execução deverá ser comunicada por escrito a CONTRATADA, que responderá no prazo, máximo, de 5 (cinco) dias corridos.

3.5.2. Os serviços efetivamente executados e aceitos pela fiscalização serão objeto de medição quinzenal, de acordo com o cronograma físico financeiro, os quais, serão conferidos e assinados pelo Engenheiro Fiscal determinado pela Câmara Municipal de Jacareí, juntamente com o Engenheiro Responsável pela obra.

3.5.3. Em caso de divergência nas folhas de medição, caberá à CONTRATADA declarar, por escrito e de forma fundamentada, quais as discordâncias e objeções que entender pertinentes, para posterior apreciação pela Contratante.

3.5.4. Sendo procedentes eventuais divergências, a CONTRATADA receberá a diferença correspondente na medição seguinte.

3.5.5. A medição final somente será encaminhada para efeito de pagamento após dirimidas todas as divergências porventura apontadas, bem como a inexistência de atrasos ou multas pendentes.

3.5.6. Os serviços, ou suas parcelas, entregue em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos, incorreções ou incompatíveis com as condições propostas, deverão ser objeto de revisão em até no máximo 10 (dez) dias corridos contados a partir da comunicação feita pela CONTRATANTE através de seu Presidente, sem qualquer ônus adicional.

3.6  O objeto licitado será recebido e conferido pelo Setor Requisitante da seguinte maneira:

3.6.1. Quando concluído o serviço, a empresa CONTRATADA requererá a elaboração do Termo de Recebimento Provisório da mesma, o qual será lavrado em no máximo 10 (dez) dias corridos da data do requerimento, após vistoria e a constatação de que os serviços foram executados conforme pactuado e encontram-se em perfeitas condições.

3.6.2. Efetuado o recebimento provisório, as obras correspondentes permanecerão em observação durante 90 (noventa) dias corridos, sendo que neste prazo a empresa CONTRATADA deverá executar, sob sua responsabilidade e expensas, todos os reparos que se fizerem necessários.

3.6.3. Após a conclusão da vistoria efetuada pela fiscalização, e a comprovação que foram cumpridas todas as exigências contratuais durante o prazo de observação, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

3.6.4. A CONTRATADA deverá executar fielmente  os serviços contratados de acordo com as especificações e determinações previstas no memorial descritivo.

CLÁUSULA 4ª - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

4.1. Integram o presente CONTRATO, como se aqui transcritos, os documentos a seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

4.1.1. Edital da Licitação e seus Anexos.

4.1.2. Proposta comercial datada de (data da proposta).

4.1.3. Nota de Empenho (número do empenho) emitida em (data de emissão).

4.1.4.  Cabe à CONTRATADA comprovar que providenciou o registro  perante o  CREA da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao Contrato, conforme determina a Resolução  n° 425, de 18/12/98, do CONFEA.

4.1.5. Submeter à prévia aprovação da fiscalização a indicação de um engenheiro residente, obrigatoriamente acompanhada de comprovação da habilitação legal, o qual, se aprovado, deverá permanecer no local de execução das obras em regime de tempo integral, respondendo por sua execução em conjunto com o responsável técnico.

CLÁUSULA 5ª - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. São obrigações da CONTRATADA:

5.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, quando do início da prestação dos serviços, os equipamentos mínimos necessários para completa execução do objeto licitado.

5.1.2. A CONTRATADA deverá efetuar o registro em carteira profissional de todos os seus empregados contratados para consecução do objeto contratado, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, médicos e os decorrentes de controle médico de saúde ocupacional, higiene e segurança do trabalho, resultantes da execução do contrato, sendo que esses funcionários deverão estar registrados desde a data do início da execução do contrato.

5.1.3. A CONTRATADA deverá fornecer à Câmara Municipal de Jacareí, no máximo em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato, a relação dos funcionários que estarão trabalhando na frente de serviços, indicando nome e funções de cada um, cópia da ficha de registro do empregado, número e série da CTPS (copia da Carteira de Trabalho da Previdência Social), atualizando as informações quando da substituição, admissão e demissão do empregado.

5.1.4. Os funcionários relacionados deverão executar os serviços devidamente uniformizados e portando crachás de identificação, bem como os correspondentes Equipamentos de Proteção Individual, necessários para a execução dos serviços.

5.1.5. A CONTRATADA deverá obedecer ao constante na CLT, com todas suas alterações, bem como na Portaria n° 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho.

5.1.6. A CONTRATADA, antes do início  da execução dos serviços deverá apresentar junto à Câmara Municipal de Jacareí, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos de Acidentes) e/ou PCMAT (Programa de Condição de Meio Ambiente ) da obra e PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

5.1.7. A CONTRATADA deverá adotar medidas preventivas, precauções e cuidados tendentes a evitar acidentes de trabalho, danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais ocorrências, ficando responsável pelos danos que advirem de sua omissão.

5.1.8. A CONTRATADA obriga-se a desvincular da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer funcionário ou operário cujo serviço não esteja a contento, de acordo com os critérios da fiscalização.

5.1.9. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária, trabalhista e previdenciária, bem como por todas as despesas decorrentes da execução do CONTRATO e, ainda, por todos os danos e prejuízos que causar a seus funcionários ou a terceiros em virtude de execução do presente.

5.1.10. Manter durante toda a execução do CONTRATO todas as condições de qualificação apresentadas no processo licitatório.

5.1.11. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 da Lei 8666/93.

5.1.12. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente integralmente em todos os seus atos.

5.1.13. Se no decorrer da execução do CONTRATO surgirem eventos ou características relevantes, que possam vir a afetar o objeto do presente, deverá a CONTRATADA comunicar expressamente à CONTRATANTE acerca do ocorrido.

5.1.14. Caberá à CONTRATADA providenciar o DIÁRIO DE OCORRÊNCIA, que permanecerá no local da execução dos serviços, disponível para os devidos lançamentos, mantendo-o atualizado;

5.1.14.1. Na primeira parte do DIÁRIO a CONTRATADA obrigatoriamente registrará os problemas construtivos, as consultas à fiscalização e as soluções adotadas, bem como e especialmente as datas de início e conclusão das etapas de serviços fixados no cronograma;

5.1.14.2. Na segunda parte do DIÁRIO, a fiscalização fará o registro das atividades da CONTRATADA, o andamento dos serviços, qualidade de execução, seus recursos, ritmo dos trabalhos e todas as recomendações e determinações cabíveis.

5.2. São obrigações da CONTRATANTE:

5.2.1. O pagamento do preço no prazo fixado neste CONTRATO, sob pena de, em caso de eventual atraso no adimplemento da obrigação, sujeitar-se ao pagamento de juros moratórios nos termos da cláusula 2.5, sem prejuízo do disposto no art. 78, inciso XV, da Lei 8666/93.

5.2.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, o que não exime a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA 6ª - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Ocorrendo inadimplemento injustificado na execução dos serviços, no caso de serviços executados em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste, estará o contratado sujeito às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com os artigos 86 e 87 e parágrafos, da Lei Federal n º 8.666/93:

6.1.1. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, por culpa da CONTRATADA,  a  mesma incorrerá em sansões de advertência, calculadas sobre o valor total do contrato ou remanescente, da forma prevista no Ato da Mesa n º 003/99 da Câmara Municipal de Jacareí, em conformidade com o artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

6.1.2. Multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor dos serviços não executados;

6.1.2.1. Multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na proporção de 1% (um por  cento) da obrigação inadimplente, até no máximo de 30 (trinta) dias.

6.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 02 (dois) anos.

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.2. Rescisão contratual, independente de prévia notificação, ressalvando-se à CONTRATANTE o direito de pleitear judicialmente eventuais perdas e danos decorrentes da inadimplência do CONTRATO por parte da CONTRATADA;

6.3. A aplicação de uma das penalidades acima descritas não exclui outras que por porventura venha a CONTRATADA a sofrer.

6.4. As penalidades previstas neste CONTRATO não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força  maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA 7ª - RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8666/93 e considerando especialmente as seguintes hipóteses:

I - A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplemento das partes ou conveniência para o Legislativo, respeitadas suas consequências legais, nos moldes dos art. 79 e 80 da Lei 8.666/93;

II – O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais, especificações, prazos ou projetos;

III – O cumprimento irregular de quaisquer cláusulas contratuais, especificações, prazos ou projetos;

IV – A lentidão no seu cumprimento, levando a Câmara Municipal a considerar a impossibilidade da execução dos serviços estipulados;

V – O atraso injustificado no início das obras;

VI – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA  com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que não serão admitidas durante a vigência do CONTRATO;

VII -  A decretação de falência ou a instauração de insolvência da contratada ou de  qualquer de seus sócios;

VIII – A dissolução da sociedade;

IX – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do CONTRATO;

X – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO.

CLÁUSULA 8ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A CONTRATADA se obriga à execução integral dos serviços objeto deste CONTRATO, pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.

CLÁUSULA 9ª - DO FORO

  - Fica  eleito o foro da Comarca de Jacareí – SP, com renúncia expressa de qualquer outro,  por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais questões decorrentes deste CONTRATO ou sua execução.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma, teor e conteúdo, na presença de duas testemunhas.

Jacareí, (DATA).

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Contratante

EMPRESA

Contratada

Testemunhas:

1.

RG:

2.

RG: